ĐỀ TÀI THỰC TẬP: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP NHÂN SỰ

Tên tiếng Anh: HR Leave Management System
Thời gian thực hiện: 08 tuần (02 tháng)
Hình thức: Cá nhân
Định hướng: Full-stack Web Development, Microservices, Database Design, Caching & Performance

1. Mục tiêu

Xây dựng một ứng dụng web giúp doanh nghiệp quản lý thông tin nhân sự, chính sách nghỉ phép, đăng ký nghỉ phép và phê duyệt đơn nghỉ phép.

Thông qua đề tài, sinh viên cần thể hiện khả năng:

- Phân tích yêu cầu và chuyển thành thiết kế hệ thống có thể triển khai.

- Thiết kế kiến trúc tối thiểu 02 microservices, phân chia trách nhiệm rõ ràng.

- Tự thiết kế database schema, quan hệ dữ liệu, ràng buộc và chỉ mục trên SQL Server.

- Xây dựng REST API bằng ASP.NET Core (C#) và giao diện bằng React.

- Ứng dụng Redis để tối ưu các tác vụ đọc, có cơ chế cập nhật/vô hiệu hóa cache hợp lý.

- Xử lý các tình huống nghiệp vụ, phân quyền, request đồng thời và lỗi giao tiếp giữa các service.

- Kiểm thử chức năng, đo hiệu năng, đóng gói và triển khai bằng Docker Compose.

- Tự thiết kế UI Design System và sử dụng nhất quán trong toàn bộ ứng dụng.

2. Mô tả nghiệp vụ

Doanh nghiệp có nhiều phòng ban và nhân viên. Mỗi nhân viên có một quản lý trực tiếp, được áp dụng chính sách nghỉ phép và có số ngày phép khả dụng.

Nhân viên có thể đăng nhập, xem số ngày phép còn lại, đăng ký nghỉ phép, theo dõi trạng thái hoặc hủy đơn theo quy định. Người quản lý có thể xem và phê duyệt/từ chối đơn của nhân viên thuộc phạm vi quản lý. HR/Admin quản lý thông tin nhân sự, loại nghỉ phép, chính sách nghỉ phép và theo dõi báo cáo tổng hợp.

Ứng dụng sử dụng dữ liệu giả lập, không tích hợp hệ thống HR thực tế. Phạm vi chỉ cần quy trình phê duyệt một cấp.

2.1. Vai trò người dùng

| Vai trò | Quyền chính |
| --- | --- |
| Employee | Xem thông tin cá nhân, số dư phép, tạo/xem/hủy đơn của chính mình |
| Manager | Các quyền Employee; xem và phê duyệt/từ chối đơn của nhân viên thuộc phạm vi quản lý |
| HR/Admin | Quản lý nhân viên, phòng ban, chính sách/loại nghỉ phép; xem báo cáo và dữ liệu theo phân quyền |

3. Yêu cầu chức năng

3.1. HR Service — Quản lý nhân sự

- Quản lý nhân viên: tạo, xem, cập nhật và ngừng hoạt động tài khoản/nhân viên.

- Quản lý phòng ban và quan hệ nhân viên – phòng ban.

- Thiết lập quản lý trực tiếp cho nhân viên.

- Quản lý loại nghỉ phép và chính sách nghỉ phép (ví dụ: số ngày được cấp theo năm).

- Hỗ trợ đăng nhập và xác thực, phân quyền cơ bản theo vai trò.

- Cung cấp API phục vụ tra cứu thông tin nhân viên, cấp quản lý, loại nghỉ phép và chính sách cho service khác.

3.2. Leave Service — Quản lý nghỉ phép

- Theo dõi số ngày phép được cấp, đã sử dụng, đang chờ xử lý và còn khả dụng của nhân viên.

- Tạo đơn nghỉ phép: loại nghỉ, từ ngày, đến ngày, lý do.

- Xem danh sách, chi tiết và trạng thái đơn nghỉ phép.

- Nhân viên hủy đơn đang chờ duyệt của chính mình.

- Quản lý phê duyệt hoặc từ chối đơn của nhân viên thuộc quyền quản lý.

- Lưu lịch sử thay đổi trạng thái đơn: người thao tác, thời gian, hành động.

- Cung cấp lịch nghỉ phép và thống kê cơ bản theo nhân viên/phòng ban.

3.3. Quy tắc nghiệp vụ tối thiểu

- Trạng thái đơn: Pending, Approved, Rejected, Cancelled.

- Không được duyệt cùng một đơn nhiều lần hoặc thực hiện chuyển trạng thái không hợp lệ.

- Không tạo đơn có ngày kết thúc trước ngày bắt đầu.

- Không tạo đơn nghỉ trùng thời gian với đơn Pending hoặc Approved của cùng nhân viên.

- Không cho phép tổng ngày phép được duyệt/và đang chờ giữ chỗ vượt quá số phép khả dụng theo cách tính mà sinh viên lựa chọn và giải thích rõ.

- Chỉ người quản lý hợp lệ mới được phê duyệt/từ chối đơn trong phạm vi của mình.

- Ngày nghỉ chỉ tính theo ngày làm việc (thứ Hai–thứ Sáu); có thể quản lý ngày lễ ở mức danh sách cấu hình đơn giản. Chưa cần xử lý nửa ngày hoặc chính sách phép phức tạp.

- Khi có yêu cầu đồng thời (ví dụ: tạo 2 đơn hoặc 2 lần duyệt cùng lúc), hệ thống phải bảo toàn dữ liệu, không phát sinh trạng thái hoặc số dư sai.

- Thời gian hệ thống do backend kiểm soát; lưu và xử lý thời điểm nhất quán.

Sinh viên được quyền đề xuất cách tính và lưu số dư phép, nhưng phải trình bày được quy tắc, xử lý concurrency và các trường hợp biên. Không viết cứng dữ liệu nghiệp vụ vào frontend.

3.4. Giao diện web

Ứng dụng React cần có ít nhất các màn hình:

- Đăng nhập.

- Danh sách nhân viên và phòng ban (HR/Admin).

- Quản lý loại nghỉ phép/chính sách nghỉ phép (HR/Admin).

- Trang cá nhân: số dư phép, danh sách đơn, biểu mẫu tạo đơn (Employee).

- Trang phê duyệt đơn nghỉ phép (Manager).

- Lịch nghỉ phép và dashboard thống kê cơ bản.

Có xử lý loading, empty state, validation, thông báo lỗi/thành công và bố cục phù hợp màn hình desktop; khuyến khích responsive trên điện thoại.

4. Yêu cầu kiến trúc và công nghệ

| Thành phần | Công nghệ / yêu cầu |
| --- | --- |
| Backend | C# / ASP.NET Core Web API, .NET phiên bản LTS phù hợp |
| Frontend | React + TypeScript |
| Database | Microsoft SQL Server; sử dụng EF Core và migrations (hoặc giải pháp migration có giải thích) |
| Cache | Redis |
| Kiến trúc | Tối thiểu 02 microservices: HR Service và Leave Service |
| Giao tiếp | REST API/HTTP giữa các service, có timeout và xử lý lỗi |
| Authentication | JWT; phân quyền theo vai trò và phạm vi dữ liệu |
| API Documentation | OpenAPI/Swagger |
| Kiểm thử | Unit test, integration test cho các luồng chính; k6 hoặc công cụ tương đương để load test |
| Deployment | Docker, Docker Compose |
| Quản lý mã nguồn | Git, README và lịch sử commit rõ ràng |

Ràng buộc kiến trúc

- HR Service sở hữu dữ liệu nhân viên, phòng ban, quản lý và chính sách nghỉ phép.

- Leave Service sở hữu dữ liệu đơn nghỉ phép, số dư phép và lịch sử phê duyệt.

- Mỗi service có database logic riêng (HR_DB, Leave_DB); được phép dùng chung một SQL Server container để tiết kiệm tài nguyên.

- Không cho phép service truy vấn trực tiếp bảng/database thuộc quyền sở hữu của service còn lại. Trao đổi dữ liệu qua API.

- Business logic phải nằm ở backend; controller/API endpoint không chứa toàn bộ nghiệp vụ.

- Tổ chức code rõ ràng, dễ đọc, có thể mở rộng và kiểm thử.

- Sinh viên tự lựa chọn và bảo vệ cấu trúc thư mục, các layer, DTO, API contract, error response và dependency boundaries.

5. Yêu cầu về Redis và hiệu năng

Redis phải giải quyết một nhu cầu thực tế, không chỉ cài đặt để đáp ứng công nghệ.

- Áp dụng cache cho ít nhất 02 nhóm dữ liệu đọc nhiều (ví dụ: chính sách nghỉ phép, danh sách ngày lễ, thông tin tra cứu, thống kê).

- Có quy ước cache key, TTL, cơ chế cache miss và cách invalidate khi dữ liệu thay đổi.

- Khi Redis tạm thời không khả dụng, các chức năng cốt lõi vẫn hoạt động qua SQL Server (có xử lý lỗi phù hợp).

- Không sử dụng giá trị cache cũ làm căn cứ duy nhất cho các thao tác ảnh hưởng số dư phép hoặc quyết định phê duyệt; tính đúng dữ liệu là ưu tiên cao nhất.

- Có kiểm thử đồng thời với các tình huống tạo đơn/duyệt đơn để chứng minh không bị race condition hoặc cập nhật sai số dư.

- Chuẩn bị dữ liệu mẫu khoảng 1.000–5.000 nhân viên và số lượng đơn tương ứng; thực hiện load test ít nhất 50 và 100 virtual users, mỗi kịch bản khoảng 5 phút.

- Đo và báo cáo: throughput (RPS), p50/p95 latency, error rate; so sánh kết quả Redis ON/OFF cho endpoint có cache.

- Đưa ra nhận xét về bottleneck và giải pháp tối ưu. Các con số hiệu năng phải kèm thông số môi trường test; không cần đạt tốc độ tuyệt đối trên mọi máy.

6. Yêu cầu tự thiết kế

Không có sẵn DB schema, giao diện mẫu bắt buộc hoặc code khung hoàn chỉnh. Sinh viên cần tự phân tích, đề xuất và triển khai.

6.1. Database design

- Tự xác định thực thể, quan hệ, bảng/cột, kiểu dữ liệu, PK/FK, unique constraint, index.

- Vẽ ERD cho từng database, mô tả các ràng buộc quan trọng.

- Có migration và seed data để chạy thử từ môi trường mới.

- Giải thích cách đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, đặc biệt khi thay đổi trạng thái đơn và số dư phép.

6.2. UI/UX và Design System

- Tự thiết kế wireframe và phong cách giao diện phù hợp ứng dụng HR nội bộ.

- Xác định màu sắc, typography, spacing, kích thước, trạng thái tương tác.

- Xây dựng/reuse các UI components cơ bản: Button, Input, Select, Table, Modal/Dialog, Badge, Form validation, Notification.

- Sử dụng nhất quán toàn bộ ứng dụng; có trang hoặc tài liệu mô tả Design System.

6.3. System design

- Vẽ sơ đồ kiến trúc các thành phần, luồng request và luồng giao tiếp giữa service.

- Thiết kế API contract, kiểm soát lỗi, phân quyền, logging và chiến lược cache.

- Giải thích các lựa chọn kỹ thuật cùng phương án thay thế đã cân nhắc.

7. Docker Compose và triển khai

Tối thiểu có các thành phần chạy bằng Docker Compose:

- React frontend (có thể build static và phục vụ qua Nginx).

- HR Service.

- Leave Service.

- SQL Server.

- Redis.

Yêu cầu có Dockerfile, docker-compose.yml, cấu hình môi trường mẫu (.env.example), persistent volume cho database, healthcheck/readiness hợp lý và hướng dẫn khởi động trên máy mới. Không commit mật khẩu, JWT secret hoặc thông tin nhạy cảm thực vào Git.

8. Tiến độ dự kiến (08 tuần)

| Tuần | Nội dung trọng tâm | Kết quả cần trình bày |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích yêu cầu; thiết kế kiến trúc, ERD, API sơ bộ, wireframe/Design System | Tài liệu thiết kế và buổi review |
| 2 | Khởi tạo solution/project; SQL Server, migrations, seed data, Docker Compose cơ bản | Các service khởi động, kết nối database |
| 3 | Triển khai HR Service và phân quyền | API nhân viên, phòng ban, chính sách, JWT |
| 4 | Triển khai Leave Service và nghiệp vụ | Tạo/hủy/xem/duyệt đơn, số dư, lịch sử |
| 5 | Xây dựng các màn hình React, kết nối API | Luồng thao tác end-to-end qua giao diện |
| 6 | Tích hợp Redis, xử lý lỗi giữa service và concurrency | Cache đúng, các trường hợp biên được kiểm thử |
| 7 | Unit/integration test, seed dữ liệu lớn, load test, tối ưu | Test report, benchmark Redis ON/OFF |
| 8 | Fix bug, hoàn thiện đóng gói, tài liệu và demo | Sản phẩm nghiệm thu cuối kỳ |

Sinh viên cập nhật tiến độ và khó khăn hằng tuần; điều chỉnh phạm vi theo góp ý của người hướng dẫn nhưng phải đảm bảo các mục bắt buộc.

9. Đầu ra mong muốn

Kết thúc thực tập, sinh viên bàn giao đầy đủ:

- Source code trên Git, có lịch sử commit hợp lý; mã nguồn frontend, 2 backend services, test và cấu hình triển khai.

- Ứng dụng chạy được: người dùng đăng nhập, xem phép, tạo đơn; quản lý duyệt/từ chối; HR quản lý dữ liệu và xem báo cáo.

- System design document: sơ đồ kiến trúc, phân chia trách nhiệm service, luồng giao tiếp và xử lý lỗi.

- Database design: ERD, giải thích schema/index/constraints, migrations và seed data.

- API documentation: Swagger/OpenAPI, ví dụ request/response và các mã lỗi chính.

- Frontend Design System: mô tả thiết kế và các components tái sử dụng; giao diện nhất quán, dễ thao tác.

- Redis design & evidence: mô tả key/TTL/invalidation/fallback và bằng chứng kiểm tra cache hoạt động đúng.

- Test & performance report: test cases quan trọng, kết quả unit/integration test, báo cáo k6 và so sánh Redis ON/OFF.

- Deployment package: Dockerfile, Docker Compose, .env.example, README hướng dẫn cài đặt và chạy từ môi trường mới.

- Demo cuối kỳ và phần trình bày giải thích lựa chọn thiết kế, vấn đề gặp phải, cách khắc phục, hướng cải tiến.

Các kịch bản nghiệm thu tối thiểu

- HR tạo nhân viên, gán phòng ban/quản lý và cấu hình chính sách phép.

- Employee đăng nhập, xem số dư phép, gửi đơn nghỉ hợp lệ và xem trạng thái.

- Đơn trùng ngày hoặc vượt phép bị từ chối với thông báo phù hợp.

- Manager xem đúng đơn thuộc phạm vi quản lý và thực hiện duyệt/từ chối.

- Người không có quyền không thể duyệt đơn hoặc xem dữ liệu ngoài phạm vi.

- Hai thao tác đồng thời không làm sai trạng thái đơn hoặc số dư phép.

- Dữ liệu cache được cập nhật/vô hiệu hóa hợp lý sau khi thay đổi chính sách.

- Dừng Redis tạm thời không làm mất chức năng cốt lõi.

- Có thể chạy hệ thống từ Docker Compose theo README và thực hiện luồng demo end-to-end.

10. Tiêu chí đánh giá

| Nhóm đánh giá | Trọng số |
| --- | --- |
| Kiến trúc hệ thống và thiết kế database | 25% |
| Backend .NET, nghiệp vụ, API và phân quyền | 25% |
| Redis, xử lý đồng thời, testing và hiệu năng | 20% |
| React UI/UX và Design System | 15% |
| Docker Compose, tài liệu, chất lượng bàn giao và demo | 15% |
| Tổng | 100% |

Chú trọng tính đúng nghiệp vụ, chất lượng thiết kế, khả năng giải thích quyết định kỹ thuật và chứng minh bằng test hơn số lượng tính năng.

11. Giới hạn phạm vi

Để phù hợp thời gian 2 tháng, không bắt buộc các nội dung sau: tính lương, quy trình phê duyệt nhiều cấp, quy định phép phức tạp theo thâm niên, nghỉ nửa ngày, thông báo email/SMS, SSO, Kubernetes, message broker, CI/CD nâng cao hoặc tích hợp hệ thống HR thực tế.

Có thể bổ sung tính năng mở rộng chỉ khi các yêu cầu bắt buộc đã hoàn thành và được người hướng dẫn đồng ý.

Lưu ý cho sinh viên: Đề tài chỉ mô tả bài toán, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đầu ra. Sinh viên có trách nhiệm tự thiết kế, giải thích và bảo vệ database schema, kiến trúc chi tiết, API, Design System và giải pháp triển khai trước khi phát triển đầy đủ.